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1. Тема проекту (роботи)  “Розробка програмного сервісу контролю поширення цифрового медіа контенту”____________________________________________________________________                                                            
керівник проекту (роботи) Бандура Вікторія Валеріївна, доцент 


затверджені наказом  закладу вищої освіти  від “          ”    травня       2024 р.   № ______________​​       
2. Строк подання студентом проекту (роботи)            17 червня 2024 р. 
3. Вихідні дані до проекту (роботи) Результати і матеріали отримані під час проходження переддипломної практики
                                                                                                                            
4. Зміст розрахунково - пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Аналіз предметної області побудови сервісів поширення товарів та цифрового медіа контенту

 2. Моделювання програмного забезпечення поширення цифрового медіа контенту
                                                                                     
 3. Розробка та опис бази даних

 4. Програмна реалізація сервісу контролю поширення цифрового медіа контенту
.
 5. Розгортання сервісу на платформі
          
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

 1. Приклад сучасної архітектури веб-сервісу (рис. 1.1)


 2. Приклад монолітної архітектури (рис. 1.2)
                                                                                     

 3. Приклад мікро сервісної архітектури (рис. 1.3)


 4. Хіти продажу цифрового контенту на платформі Steam (рис. 1.4)
.
 5. Реалізація цифрового контенту на платформі Google Play (рис. 1.5)


6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

	Розділ
	Консультант
	Підпис, дата

	
	
	Завдання

видав
	Завдання прийняв

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Дата видачі завдання         22 травня 2024 р.
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(підпис)
          Завдання прийняв до виконання    ____ ______________  

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

	№

з/п
	Назва етапів дипломного проекту (роботи)

	Строк виконання

етапів проекту
	Примітка

	1
	Аналіз предметної області побудови сервісів поширення товарів та цифрового медіа контенту

	26.05.2024
	виконано

	2
	Моделювання програмного забезпечення поширення цифрового медіа контенту
	29.05.2024
	виконано

	3
	Розробка та опис бази даних
	30.05.2024
	виконано

	4
	Програмна реалізація сервісу контролю поширення цифрового медіа контенту
	04.06.2024
	виконано

	5
	Розгортання сервісу на платформі
	10.06.2024
	виконано

	6
	Оформлення пояснювальної записки дипломної роботи завідувачем кафедри
	17.06.2024
	виконано
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